## Slide 1: Fuhrparkmanagement
ENDpräsentation
Team: Leonard Deininger, Okan Kizilagil, Cedric Schaaf, Nick Habermann, Edwin Starz
x

## Slide 2: Agenda
Rückblick
Vergleich wie es tatsächlich lief
Technologien
Live-Demo
Fazit: Was haben wir gelernt
Ausblick

## Slide 3: Rückblick auf die ursprüngliche Aufgabe
Fuhrparkmanagement Web-Applikation
Anlegen/Bearbeiten von Fahrten mit Poolfahrzeugen
Erstellung von Outlook-Terminen
Ablösung der unpraktischen Übergangslösung

## Slide 4: UI-Entwürfe

## Slide 5: Projektmanagement
Agil:
  Kanban Board
  Scrum (Wöchentliche Sprint-Reviews)
Wöchentlicher Sync-Ablauf:
  Vorbereitung auf Sync
  Fortschritte vorstellen und Fragen klären
  Was war uns wichtig?
  Stimmt das mit dem Kundenplan überein?
  Neue Aufgaben besprechen

## Slide 6: Zeitplanung

## Slide 7: Herausforderungen
Erste Planung vs. Tatsächlicher Ablauf
  Anforderungen wöchentlich bearbeiten
  Wöchentliches Meeting
  ERM Entwurf
Aufwandsschätzung vs. Realer Aufwand
  Ca. 580 Stunden im Voraus geplant
  Dokumentierte Zeit ca. 650 Stunden
  Ungeplante Herausforderungen

## Slide 8: Technologien
Frontend: Angular Backend: Spring Boot Datenbank (DBMS): PostgreSQL Containerization: Docker CI/CD Pipeline: GitHub Actions Entwicklungsumgebung (IDE):
REST API Spezifikation: Swagger/OpenAPI
Authentifizierung: JSON Web Token
E-Mail-Versand: MailHog Cloud Hosting: BwCloud
+ neu dazugekommen

## Slide 9: Live-Demo
slashDrive

## Slide 10: Fazit: Was haben wir gelernt?
Verbesserte Programmierkenntnisse
Anwendung von Development Tools
Frontend- / Backend- und Datenbankarbeit
Agiles Software Development
Arbeit für einen Kunden
Koordination und Arbeitsteilung im Team
Problemlösung

## Slide 11: Ausblick
Features
  Hilfe-Menü und/oder interaktive Hilfe-Popups bei der Erstbenutzung
  Mehr Statistiken, z.B. gefahrene Kilometer, meiste Mitfahrer
  Zwischenstopps zu Fahrten hinzufügen können
Quality of Life
  Autocomplete-Funktion bei Adresseingabe
  Bilder für die eingetragenen Autos
  Dark-Mode
  Intuitiveres Design

## Slide 12
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
x
für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung